AUDIENCIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

PLAN DE ACCESIBILIDAD LÍNEA 202

ETAPA 1 :

Se invita a las organizaciones, usuarias y usuarios a trabajar sobre el presente documento y los demás puestos a consideración junto al formulario de inscripción en la página web, remitiendo sus opiniones y aportes al correo accesibilidad.transporte.gba.gob.ar

- DETERMINACIÓN DEL ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ACCESIBLES POR TRAYECTO Y FRECUENCIA según Resolución 208/19 (Dirección Provincial de Transporte de Pasajeros) Fecha:  24-11-2022.

- PRESENTACIÓN DE PLANILLA 1 DE RELEVAMIENTO DE PARADAS LÍNEA 202: a consideración de las ONG para efectuar propuestas al correo accesibilidad @transporte.gba.gob.ar  1-11-22 al 17-11-22. Procesamiento aportes hasta el 23-11-2022

- NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA DEL ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES POR TRAYECTO Y FRECUENCIA, de cumplimiento obligatorio y sujeto a fiscalización. 24-11-2022

- FISCALIZACIÓN PROACTIVA y DINÁMICA DE CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ACCESIBLES POR TRAYECTO Y FRECUENCIA desde el 1-12-2022

- Prioridad y preferencia a denuncias sobre accesibilidad (Res. Conj. 1/22)

- Realización de controles a cargo del cuerpo de inspectores DP de Fiscalización del Transporte

- Realización de controles ad hoc Ministerio de Transporte

- MONITOREO DE PARADAS :  entre el 1-12-2022 y el 20-12-2022 luego seguimiento  en grilla general de monitores de paradas.

- Requerimiento de colaboración institucional a:  Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y al Observatorio de Movilidad de la facultad de Arquitectura UNLP

- Equipo interdisciplinario ad hoc del Ministerio de Transporte

- PROGRAMA “MAPAS DE VIAJE, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN EN EL TRANSPORTE” BID

- Presentación de programar a organizaciones realizado el 24/10/2022.

- Presentación de profesionales responsables y de la modalidad de desarrollo a personas voluntarias que participen de la experiencia:  14-11-2022

- SEÑALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA LÍNEA 202 PARA LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA:  buena práctica desarrollada por PADRES TEA , Diciembre 2022

- ENCUESTA A CHOFERES SOBRE OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN PARA UNA CONDUCCIÓN ADECUADA Y ACCESIBLE

Incluye aspectos de infraestructura, de tránsito y sobre recursos subjetivos y habilidades sociales para la comunicación y el trato a usuarias y usuarios. Diciembre 2022- Enero 2023

- CAPACITACIÓN DE CHOFERES    Enero a Marzo 2023

- MESA DE ARTICULACIÓN CON MUNICIPIOS: Febrero 2023

- Resultado de relevamiento de paradas

- Resultado de encuesta a choferes

- Cuestiones planteadas por organizaciones, usuarias y usuarios